## Slide 1: Relato das Atividades da CTPA ao CRH-DF
Raquel Brostel
Presidente da CTPA
Eng. Civil - ABES/DF
26/Agosto/2020

## Slide 2: Atividades - 2020
Realização de 12 reuniões da CTPA, até agosto/2020.
Pautas:
  Análise do Mecanismo de Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos e alternativas de Agência de Bacia para os Comitês do DF
  Acompanhamento das ações para implementação do enquadramento dos corpos d’água, estabelecidas pela Resolução Nº 03/2019 - CRH/DF
  PROGESTÃO
  PROCOMITÊS

## Slide 3: ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D’ÁGUA SUPERFICIAIS (Resolução nº 03/2019 – CRH/DF)

## Slide 4: Resolução Nº03/2019 – CRH/DF
Art. 1º
I - Permanece a obrigação de adoção, por todas as instituições do GDF, da base hidrográfica comum, em processo de contínuo aprimoramento e atualização, coordenado pela SEMA promovendo às correções já identificadas, à definição dos padrões dos dados hidrográficos, à organização e publicação do catálogo de metadados e geoserviços do Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos do Distrito Federal - SIRH/DF no Sistema Distrital de Informações Ambientais - SISDIA, até dezembro de 2020;
SEMA finalizou TR para contratação dos serviços para aprimoramento e integração da Base Hidrográfica (BH), a ser realizado em 85 dias, com as seguintes entregas:
  Integração topológica e de toponímia entre a BH com a toponímia atualizada e demais bases oriundas de escalas distintas do DF
  Modelo Conceitual/Lógico de banco de dados da BH integrada
  Implantação física do modelo em sistema de banco de dados geoespaciais
  Ambiente de versionamento
  Treinamentos

## Slide 5
Atividades complementares em termos de integração:
Finalização de testes para integração SIRH-SISDIA: Dados de Outorgas e de Registros de Uso de RH
Necessidade de solução de integração para vários conjuntos de dados como:
  Séries Históricas das Barragens – Excel
  Boletim Pipiripau - os dados estão em aplicação Power BI
  Estações de Monitoramento – Localização e dados (área e altitude)
  Chuvas (Mapas com dados interpolados)
  Nível dos Reservatórios (disponível em aplicação, não passível de download)
A discutir:
  Definição dos dados do Índice de Conformidade ao Enquadramento - ICE e seus requisitos (GT do SIRH)
  Modelagem da integração da base hidrográfica para consecução do Módulo Água do SISDIA

## Slide 6
Atividades a serem realizadas:
Dar celeridade à contratação dos serviços previstos no TR com recursos do PROGESTÃO
Equacionar a solução de integração entre os conjuntos de dados do SIRH e SISDIA
Criação do GT a ser coordenado pela SEMA, com participação da SEDUH, ADASA, IBRAM e CAESB, previsto na Resolução CRH-DF Nº 02/2015, para proceder às atividades de caráter contínuo de aprimoramento da base hidrográfica;

## Slide 7: Resolução Nº03/2019 – CRH/DF
Art. 1º
II - Consolidação do Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos do Distrito Federal - SIRH, por meio da articulação e integração das redes de monitoramento e dos sistemas existentes no Distrito Federal, com suporte e integração ao SISDIA, até dezembro de 2020;
§ 1º Os sistemas referenciados no inciso II devem ser integrados e continuamente aprimorados.
Criado o GT sobre o SIRH, em 7/08/2019 (Resol.Nº02/2019 – CRH/DF).
Realizadas 10 reuniões do GT, com seguintes pontos de discussão:
  Formato de disponibilização de dados de qualidade da água para integração no SIRH (ADASA e Caesb), inclusive solução de TI
  Metodologias para Indicadores: Índice de Qualidade da Água (IQA), Índice de Estado Trófico (IET), Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE). Introdução de Indicadores Biológicos.

## Slide 8
Recomendações/observações:
Realizar reunião do GT com a CTPA para avaliar as propostas dos Indicadores
Ampliar a integração dos dados hidrológicos com outras instituições do DF (IBRAM - Licenciamento)
Promover discussão ampliada das propostas de indicadores biológicos, conforme estudos recentes mencionados pela UnB, que poderão ser implementados no médio ou longo prazos

## Slide 9: Resolução Nº03/2019 – CRH/DF
Art. 1º
III - Permanece a obrigação de publicação de relatório analítico anual consolidado pela ADASA dos resultados do Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos do Distrito Federal, a ser apreciado pelos Comitês de Bacias Hidrográficas Distritais até o final do segundo trimestre do ano subsequente, e posteriormente submetido ao CRH/DF;
§ 2º O relatório anual a que se refere o inciso III avaliará a qualidade da água dos corpos hídricos em relação às metas estabelecidas pelos Programas de Efetivação do Enquadramento
Em fase final de elaboração o Relatório CONJUNTURA (2019/20).
Elaborado o Relatório Anual (2019/20) com informações de monitoramento dos RH, que será apreciado pelos Comitês, posteriormente apresentado ao CRH-DF.

## Slide 10: Resolução Nº03/2019 – CRH/DF
Art. 1º
IV - Permanecem os prazos para elaboração e aprovação dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias do Distrito Federal, bem como dos respectivos programas de efetivação do enquadramento, até dezembro de 2020, para a Bacia Hidrográfica dos afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal e, até dezembro de 2022, para as Bacias Hidrográficas do rio Maranhão e rio Preto;
Plano de Recursos Hídricos Paranaíba–DF:
  Concluído e Aprovado.
Planos de Recursos Hídricos Maranhão-DF e Preto-DF:
  TR aprovado pelos Comitês e em fase de ajuste do Edital pela ADASA.
  Previsão de contratação em início de 2021.

## Slide 11
Síntese do atendimento à Resolução Nº 03 - CRH/DF:
Todas as atividades estão em andamento.
Há possibilidade de cumprir as principais atividades do Inciso I e II
Atraso de 60 dias no Relatório de Monitoramento dos RH – Inciso III
Prazo adequado para cumprimento do Inciso IV

## Slide 12: Acompanhamento da execução das metas do Progestão (Resol. Nº 02/2016-CRH-DF)
Relatório Progestão 2019 foi avaliado em março/2020 e aprovado pelo CRH por meio da Resolução nº 1/2020 – CRH/DF.
Aguarda aprovação da ANA.
Desempenho do DF:
    1º lugar das UFs em termos de Manutenção das Plataformas de Coleta de Dados (PCDs) avaliado pela SGRH/ANA
    2º lugar das UF na Certificação Geral do Progestão (Nota 97,11)

## Slide 13: Acompanhamento da execução das metas do Progestão (Resol. Nº 02/2016-CRH-DF)
Finalização do Programa em Setembro/2020.
Recursos obtidos: R$ 3.523.297,50
  Desembolsados: R$ 2.083.822,86
  A desembolsar: R$ 1.439.474,64
Previsão de assinatura do PROGESTÃO II este ano, com definições de novas Metas, Plano de Investimento e Plano de Capacitação.

## Slide 14: Acompanhamento da execução das metas do Procomitês (Resolução Nº 02/2020-CRH-DF)
Art. 1º Delegar para a Câmara Técnica Permanente de Assessoramento – CTPA as seguintes atribuições:
I - acompanhar o cumprimento das obrigações da Adasa e dos comitês de bacias hidrográficas do Distrito Federal no âmbito do Procomitês;
II – apresentar ao CRH Parecer relativo ao cumprimento das metas contratuais do Procomitês, com base no Relatório Anual de Atividades elaborado pela Adasa e outras informações que se fizerem necessárias.
Art. 2º Caberá a este Conselho a certificação das metas contratuais do Procomitês.

## Slide 15: Acompanhamento da execução das metas do Procomitês (Resolução Nº 02/2020-CRH-DF)
Início do Programa em 04/04/2019 e finaliza em 2023.
Recursos anuais previstos: R$ 150.000,00
As Metas pactuadas estão distribuídas em 6 Componentes:
  Funcionamento, Capacitação, Comunicação, Cadastro, Instrumentos, Acompanhamento e avaliação
Acompanhamento das Tabelas com Indicadores e Metas
Parecer da CTPA sobre o Relatório Anual de Certificação