## Slide 1
Reunião do Conselho Distrital de Recursos Hídricos
Subsecretaria de Políticas Públicas
Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais
Brasília-DF, 24/5/2017
ENFRENTAMENTO DA CRISE HÍDRICA
MONITORAMENTO

## Slide 2
ENFRENTAMENTO
DA
CRISE HÍDRICA
FISCALIZAÇÃO
REGULAÇÃO
INFRA
ESTRUTURA
EDUCAÇÃO
COMUNICAÇÃO
SÓCIO-ECONÔMICA
DIMENSÕES DO ENFRENTAMENTO DA CRISE HÍDRICA

## Slide 3
ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO
  Referência: Consolidação de iniciativas de Governo para o Enfrentamento da Crise Hídrica
  Premissas: Integração e Compartilhamento de Informações
  Interlocução qualificada: Pontos Focais nos Órgãos e Entidades do GDF
  Dimensões Temáticas: Pontos de Controle periódicos
  Parâmetros de Controle: Indicadores e Planos Operacionais das Ações Integradas

## Slide 4
FISCALIZAÇÃO
Operações integradas de órgãos de fiscalização no Sistema Descoberto - foco em captações de águas superficiais e parcelamentos de solo irregulares com fins urbanos;
Ações de fiscalização na região do Descoberto:
  notificação de 24 empresas de perfuração de poços artesianos
  Notificação de 266 postos de combustíveis com perfurações de poços irregulares para lava a jatos. Destes:
    231 foram autuados por falta de Licença de Funcionamento;
    8 estabelecimentos possuíam Licença de Funcionamento; e
    27 foram encontrados fora de atividade;
  Identificação de 126 áreas com parcelamento irregular do solo, sendo:
    25 áreas parceladas totalmente para fins urbanos;
    50 áreas parceladas de forma mista (urbanas e rurais); e
    51 áreas com características rurais.
Órgãos do GDF
ADASA, IBRAM, AGEFIS, SEAGRI, PMDF, DEFESA CIVIL, PCDF, CBMDF, SOPS, SEGETH, EMATER

## Slide 5
FISCALIZAÇÃO
Ações de fiscalização na região do Descoberto (cont.):
  Desconstituição de canais irregulares e imposição de restrições na vazão de canais para irrigação, resultando na devolução de cerca de 540 litros/s para o Sistema;
  Mapeamento aerofotogramétrico de 17% da Bacia do Rio Descoberto (15 microbacias).
Com o advento da IN SVS/SES nº 15, de 15/05/2017, a partir de junho, deverá iniciar-se a fiscalização do “Transporte Alternativo de Água Potável (Caminhões–pipa)” a ser realizada pela Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado de Saúde.
Intensificação das ações de fiscalização na Bacia do Santa Maria-Torto em parceria com órgãos federais e estaduais (ANA, ICMBio, INCRA e SECIMA/GO).
Órgãos do GDF
ADASA, IBRAM, AGEFIS, SEAGRI, PMDF, DEFESA CIVIL, PCDF, CBMDF, SOPS, SEGETH, EMATER

## Slide 6
REGULAÇÃO
RESOLUÇÕES 2017 - ADASA
Res. ADASA nº 01/2017, de 15/02/2017 - Limita a vazão captada pela CAESB no Sistema Descoberto.
Res ADASA nº 02/2017, de 17/02/2017 – Reduz a vazão captada pela CAESB no Sistema Santa Maria-Torto.
Res. Conjunta ADASA/SECIMA-GO/ANA nº 01, de 06/03/2017 - Estabelece meta volumétrica para o reservatório do Descoberto e determinou restrições na captação de recursos hídricos na Bacia.
Res. ADASA nº 06, de 05/04/2017 - Estabelece procedimentos operacionais para aplicação dos recursos oriundos da Tarifa de Contingência.
Res. ADASA nº 8, de 15/05/2017 - Suspende a cobrança da Tarifa de Contingência por prazo indeterminado.
Res. ADASA nº 9, de 15/05/2017 - Estabelece a Curva de Acompanhamento do volume útil do Reservatório do Descoberto para o ano de 2017.

## Slide 7
REGULAÇÃO
ADASA
AÇÕES EM CURSO
Redução do consumo de água em Órgãos do GDF - Contratação da consultoria que implementou o Programa de Uso Racional de Água (PURA) no estado de São Paulo (SABESP);
Sistema de Informações dos Serviços de Água e Esgoto - SISAE em fase de testes (Res. ADASA nº 08/2016);
Firmado, em 18/05/2017, contrato para elaboração do diagnóstico ambiental do Ribeirão Sobradinho.
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Instrução Normativa SVS/SES nº 15, de 15/05/2017 – Regulamenta os “caminhões-pipa” (água potável). Estabelece a Certificação Sanitária de Vistoria de Veículos que captam, armazenam, transportam, distribuem e comercializem água potável para consumo humano no âmbito do Distrito Federal

## Slide 8
INFRA
ESTRUTURA
CAESB
EXPANSÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA
Subsistema Emergencial do Lago Norte;
Sistema Santa Maria - Ribeirão Bananal e Córrego Cabeça de Veado
Gama - Córregos Crispim e Alagados, Olhos D’Água e Ponte Terra.
Goiás - Sistema Corumbá IV;
Subsistema Definitivo do Lago Norte;
Utilização do volume morto do reservatório do Descoberto;
Interligação dos Sistemas Descoberto e Santa Maria-Torto;
Substituição da rede de água da Asa Norte.

## Slide 9
INFRA
ESTRUTURA
ADASA
AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE MONITORAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS
16 estações telemétricas;
60 estações de monitoramento da quantidade das águas;
57 estações de monitoramento da qualidade das águas superficiais;
17 estações de monitoramento da qualidade das águas dos três reservatórios;
22 pontos de monitoramento da qualidade da água a jusante das ETEs da CAESB;
42 pares de poços para monitoramento de águas subterrâneas;
Sala de situação de monitoramento de dados diversos sobre os recursos hídricos dos principais corpos d’água e nível dos três grandes Reservatórios (Lago Paranoá, Descoberto e Santa Maria).

## Slide 10
INFRA
ESTRUTURA
EMATER
AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO E USO DE ÁGUA
Canalização de 7 cursos d’água no Sistema Descoberto – redução de perdas por infiltração. Entregues: Córregos Guariroba (2.900m) e Cristal (1.600m) e pontos críticos do Ribeirão Rodeador (30m);
Implantação de tanques revestidos para irrigação – redução de perdas por infiltração nos reservatórios de água. Aguarda aquisição das lonas plásticas;
Recuperação de canais no Ribeirão Rodeador - em fase de elaboração do projeto executivo pela empresa contratada pela ADASA;
Adequação de estradas rurais – extensão e 160 km a revitalizar. Obras terão início após o período chuvoso com previsão de término até dez/2018;

## Slide 11
INFRA
ESTRUTURA
EMATER
AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO E USO DE ÁGUA
Terraceamento agrícola - 1.000 hectares a iniciar após o período chuvoso com previsão de término até dez/2018;
Incentivo ao correto manejo da irrigação - 321 planos de manejo efetivados (universo previsto de 642). Está previsto que todos os 642 agricultores irrigantes com outorga do Descoberto sejam contemplados até set/2017;
Conversão da irrigação convencional para sistemas poupadores na Bacia do Descoberto - depende de Projeto de Lei para abertura de crédito ao agricultor. Envolve área de 800 hectares e está prevista para conclusão até dez/2018. Esta ação é diretamente afetada pela redução das outorgas de uso de água .

## Slide 12
EDUCAÇÃO
Sensibilização sobre o uso da técnica de gotejamento em lugar da aspersão convencional na irrigação - em parceria com SEAGRI e CAESB, a Emater visitou todas as propriedades com agricultores irrigantes da Bacia do Alto do Descoberto, atingindo mais de 800 propriedades rurais, das quais 640 com irrigação;
Capacitação sobre dos Sistemas de Irrigação mais poupadores e eficientes no uso da água - 25 extensionistas rurais e técnicos já capacitados;
Oficinas sobre “Manejo da Irrigação” – foram realizados 7 treinamentos com a participação de 81 produtores rurais;
Plano Integrado de Educação Hídrica dos Agricultores - em parceria com SEAGRI, EMBRAPA, ADASA, CAESB, SEDESTMIDH, dentre outros, a Emater implementará este Plano de Capacitação até fev/2018.
EMATER
AÇÕES COM FOCO EM PRODUTORES RURAIS

## Slide 13
EDUCAÇÃO
Plano Integrado de Educação Hídrica nas Escolas Públicas – a Secretaria de Educação executa o Plano em conjunto com a CAESB, ADASA, IBRAM, AGEFIS, Defesa Civil, EMATER e Secretaria de Estado de Saúde. Início em maio/2017, por meio do Projeto Mensageiros da Água, que capacita professores para atuarem como multiplicadores em suas comunidades escolares tanto sobre o enfrentamento da crise hídrica como no combate aos focos de Aedes Egypti;
Formação do Agente Mobilizador da Comunidade Escolar – já realizado em 10 Regionais de Ensino, deverá alcançar todas as 14 Regionais até 30/05/2017. Capacitação efetuada por equipes da Secretaria de Educação, CAESB e SES/SVS/Vigilância Ambiental.
- 02/06/2017: Dia de Combate ao Aedes no Distrito Federal - ações em todas as escolas públicas.
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AÇÕES COM FOCO EM ESCOLAS PÚBLICAS

## Slide 14
COMUNICAÇÃO
Temática “USO RACIONAL DA ÁGUA – Você e sua família podem ajudar” - confeccionados 500 mil folders e 2 mil cartazes. Os materiais foram distribuídos nas Coordenações Regionais de Ensino para divulgação nas escolas da rede pública do DF.
Inclusão nas Redes Sociais, Rádios e Mídia Televisiva de propagandas alusivas à Crise Hídrica, com foco na conscientização do consumo racional da água.
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
PRINCIPAIS AÇÕES
  Campanhas publicitárias já veiculadas:
    Consumo Consciente da Água – Produtor Rural – 24/01 a 05/02/2017: Conscientizar os produtores rurais para o uso racional da água no período de crise hídrica.
    Uso racional da Água – 05 a 26/02/2017: Informar a população sobre as medidas de racionamento e orientação para evitar o desperdício de água.
    Uso racional da Água 2 – 21/02 a 06/03/2017: Alertar a população para os riscos de desabastecimento de água em consequência dos baixos níveis dos reservatórios que abastecem todas as regiões do DF.
    Dicas de economia de Água - 19/02 a 11/05/2017: Alertar a população quanto às mudanças de hábito, estimulando os cidadãos por meio de dicas importantes para economia de água.
    Uso racional da Água 2.2 (Sustentação) – 26/03 a 07/04/2017: Esclarecimento sobre a situação hídrica do DF

## Slide 15
SÓCIO
ECONÔMICA
Esta Dimensão objetiva enfrentar os potenciais reflexos negativos que a situação de escassez hídrica poderá impor à economia local;
A Dimensão encontra-se em fase de aprofundamento com o envolvimento dos seguintes Órgãos do GDF: EMATER, SEMA, SEAGRI, SEDES, EMATER, CODEPLAN, SEDESTMDIH, ADASA, IBRAM e CAESB;
Construção dos quesitos para acompanhamento da Dimensão - o Escritório de Projetos Especiais da Governadoria - EPE/GAG apoiará metodologicamente, tomando-se em consideração quatro principais áreas: serviços governamentais, agricultura, comércio e indústria. A modelagem dos quesitos para o acompanhamento para a Dimensão está prevista para concluir-se até o final de maio/2017;
DIMENSÃO EM CONSTRUÇÃO